**План поточного ремонту житлових будинків на І півріччя 2016 року по підприємству ПРБП «Рембуд»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса будинку** | **Види робіт** | **Обсяг** | **Вартість робіт** | **Виконання** | **нарах.поточномуремонту на І півріччя** |
| **січень** | **лютий** | **бере -****зень** | **кві -****тень** | **тра -** **вень** | **чер -****вень** |
| 1 | Інтернаціонал., 15 | заміна запірної арматури,рем.під’їзду | 2шт.2 шт. | 30051300 |  | 30051300 |  |  |  |  | **38026,38** |
| 2 | Інтернаціонал., 17 | рем.маш приміщень,рем.під’їзду | 1шт.1шт. | 500023000 | 5000 |  |  | 23000 |  |  | **12177,66** |
| 3 | Інтернаціонал., 25 | рем.маш.приміщень,рем.системи каналізації,рем.запірної арматури,рем.покрівлі | 1шт.5м2шт.80 м2 | 31003002008200 | 300200 |  | 3100 |  |  | 8200 | **11793,3** |
| 4 | Інтернаціонал., 61а | рем.покрівлізаміна запірної арматури,рем.,фарбування дитячого майданчика | 30 м22шт1шт. | 30001501600 | 150 |  |  | 3000 |  | 1600 | **4673,4** |
| 5 | Інтернаціонал., 63а | рем.маш.приміщення,скління вікон,рем.під’їзду | 1шт.0,7 м21шт. | 30007023000 | 70 |  | 3000 | 23000 |  |  | **16101,18** |
| 6 | Інтернаціонал., 63б | рем.покрівлізаміна ділянки каналізації,заміна запірної арматури,рем.під’їзду | 2 м215 м6 шт.1шт. | 200110050023000 | 500 | 1100 |  | 200 | 23000 |  | **11529,6** |
| 7 | Інтернаціонал., 65а | заміна запірної арматури г/врем.під’їдду  | 1шт.1шт. | 115023000 |  | 115023000 |  |  |  |  | **15517,2** |
| 8 | Інтернаціонал., 65б | рем.покрівлірем.ділянки каналізації.заміна запірної арматури | 2 м212 м4 шт. | 2001100500 |  | 1100500 |  | 200 |  |  | **1286,82** |
| 9 | Д.Коротченко, 41 | заміна запірної арматури,рем.маш.приміщення | 4шт.1шт. | 10006000 |  |  | 1000 | 6000 |  |  | **6863,82** |
| 10 | Д.Коротченко, 43 | рем.маш.приміщення,заміна запірної арматури,рем.покрівлі | 1шт.3шт.70м2 | 20006007500 |  |  | 600 |  | 2000 | 7500 | **10042,68** |
| 11 | Д.Коротченко, 45 | рем.машприміщення, рем.покрівлірем.під’їзду | 1шт.30 м21шт. | 2000300023000 |  | 23000 |  |  | 3000 | 2000 | **11930,7** |
| 12 | М.Лушпи, 24 | рем.покрівлірем.системи опалення | 90 м25шт. | 90001500 |  |  |  |  | 4000 | 5000 | **10524,5** |
| 13 | М.Лушпи, 26 | рем.покрівлі | 40 м2 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | **4091,1** |
| 14 | М.Лушпи, 30 | рем.покрівлірем.системи каналізації | 30 м225 м | 30004500 |  |  | 4500 | 3000 |  |  | **3229,08** |
| 15 | М.Лушпи, 32 | рем.запірної арматури опалення,рем.покрівлі | 1шт.40 м2 | 13004000 | 1300 |  |  |  | 4000 |  | **5264,22** |
| 16 | М.Лушпи, 38 | рем.маш. приміщення | 1шт. | 9500 |  |  |  |  | 9500 |  | **7370,04** |
| 17 | М.Лушпи, 40 | рем.маш. приміщення | 1шт. | 9500 |  |  |  |  | 9500 |  | **4355,52** |
| 18 | М.Лушпи, 42 | рем. під’їздів,рем.вводу опалення,рем.системи каналізації,скління вікон | 2 шт.1шт.3м0,8 м2 | 475002400250140 | 250140 |  |  |  | 2400 | 47500 | **12819,54** |
| 19 | Черепіна, 36 | рем.під’їзду заміна засувки г/в | 1,3під.1шт | 400001100 | 400001100 |  |  |  |  |  | **32606,28** |
| 20 | Черепіна, 36в | рем.покрівлізаміна запірної арматури опаленнярем.під’їздурем.системи х/в | 60м7шт.1під.2м | 6000400025000200 | 200 |  | 25000 | 6000 |  | 4000 | **13044,84** |
| 21 | Черепіна, 38 | рем.під’їздівскління вікон | 1,4під.0,4м2 | 3890070 | 3890070 |  |  |  |  |  | **18182,52** |
| 22 | Черепіна, 40 | рем.системи каналізації,рем.маш. приміщеньрем.ситеми х/врем.покрівлі | 3м3 шт.3шт.90м2 | 32060003008700 | 3206000 |  | 300 | 8700 |  |  | **15310,08** |
| 23 | Черепіна, 42 | рем.під’їзду,скління вікон | 3під.0,7 | 26000135 | 26000135 |  |  |  |  |  | **15218,34** |
| 24 | Черепіна, 42в | заміна запірної арматури,рем.покрівлі | 4шт.13м2 | 10001326 |  |  |  | 150 | 1501326 | 700 | **1625,7** |
| 25 | Черепіна, 44 | рем.під’їзду | 1під | 19800 | 19800 |  |  |  |  |  | **19685,22** |
| 26 | Черепіна, 46 | заміна запірної арматури,скління вікон, ремонт покрівлі,рем.під’їзду | 7шт.0,813 м21 шт. | 56511075023000 | 110 | 565 | 23000 |  | 750 |  | **11163,42** |
| 27 | Черепіна, 46б | рем.ліфта | 1шт | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  | **1045,38** |
| 28 | Черепіна, 50 | рем.інженерних мереж.рем.вимощення,рем.покрівлі | 5шт.2 м29 м2 | 8400614500 | 8400 | 614 |  | 500 |  |  | **9435,42** |
| 29 | Черепіна, 50б | заміна ділянки трубопроводу х/в | 7 м | 1600 |  |  | 1600 |  |  |  | **1520,1** |
| 30 | Черепіна, 54б | заміна ділянки каналізації | 15 м | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  | **1585,74** |
| 31 | Черепіна, 62 | заміна запірної арматури,рем.покрівлі | 9шт.70 м2 | 28006900 | 2800 |  |  |  | 6900 |  | **9649,14** |
| 32 | Черепіна, 62б | рем.покрівлізаміна ділянки каналізації,заміна засувок опалення | 10 м27 м3 шт. | 11006202500 | 620 |  |  |  | 11002500 |  | **4228,02** |
| 33 | Черепіна, 68а | ремонт під’їзду | 1 шт. | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  | **16320,78** |
| 34 | Черепіна, 68б | рем.маш.приміщення,рем. та фарбування д/майданчику,рем.системи опалення,заміна засувок,рем.приямкарем.покрівлі входів впід’їзд | 2шт.1шт.5шт.1шт.2шт. | 6200100020001000700 |  | 3100 |  | 1000 | 700 | 310020001000 | **10873,38** |
| 35 | Черепіна, 70а | рем.маш.приміщення,рем.системи каналізації,заміна запірної арматури,заміна запірної арматури опалення | 2шт.5 м3 шт.6шт. | 62004003002400 | 400300 | 3100 | 3100 |  |  | 2400 | **9230,46** |
| 36 | Черепіна, 70б | заміна запірної арматури,ремонт під’їзду | 6 шт.1шт. | 100020000 |  | 100020000 |  |  |  |  | **9147,3** |
| 37 | Черепіна, 74б | заміна запірної арматури, рем.під’їзду | 2шт.1шт. | 30023000 | 300 |  |  |  |  | 23000 | **6930,9** |
| 38 | Черепіна, 78 | заміна запірної арматури г/времонт під’їзду  | 7 шт.1шт. | 300020000 |  | 3000 | 20000 |  |  |  | **17232,24** |
| 39 | Черепіна, 82а | ремонт під’їзду | 1шт. | 19000 |  |  | 19000 |  |  |  | **14563,44** |
| 40 | Черепіна, 82б | заміна ділянки каналізації,рем.маш приміщеннярем.під’їзду | 1 м1шт.1шт. | 100300023000 | 100 |  | 3000 |  |  | 23000 | **10558,92** |
| 41 | Кощія, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **154,86** |
| 42 | Кощія, 81 | рем.входу в під’їзд | 1шт. |  |  |  |  | 3000 |  |  | **2911,02** |
| 43 | Лінійна, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **304,32** |
| 44 | Мірошніченко, 11 | рем.цоколю |  | 2600 |  |  |  |  | 2600 |  | **2581,92** |
| 45 | Мірошніченко, 13 | рем.цоколю |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  | **4405,86** |
| 46 | Мірошніченко, 15 | рем.цоколю |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | **4028,28** |
| 47 | Мірошніченко, 35 | рем.вентиляційних каналів |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | **5371,5** |
|  | **Всього:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **456512,12** |